**KHOA THỐNG KÊ - TIN HỌC**

**BỘ MÔN TIN HỌC QUẢN LÝ**

**BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP**

*(Được sử dụng để GVHD theo dõi tiến độ thực tập và làm cơ sở đánh giá kết quả cả kỳ thực tập của SV)*

**Họ tên sinh viên:………..Trần Đình Hiếu** **Học kỳ: ………………….I**

**Lớp:………..44K21.2** **Ngày sinh:…………..21/08/2000**

**Giáo viên hướng dẫn:…………………..Nguyễn Thành Thủy**

**Cơ quan thực tập:………………….DSA Company**

**Tên đề tài……… Xây dựng trợ lý ảo hỗ trợ tư vấn mua hàng cho doanh nghiệp bằng công nghệ Rasa**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TUẦN** | **MÔ TẢ KẾ HOẠCH CÔNG VIỆC VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN** *(Phần dành cho sinh viên)* | **PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA GVHD** | |
| **NHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC** | **KÝ XÁC NHẬN** |
| **1**  **(24/1/2022 đến 27/1/2022)** | 1. Lên ý tưởng nội dung, thành phần thực hiện và vẽ workflow cho đề tài  * Hoàn thiện: 80% * Khó khan: Vẫn chưa thống nhất được đề tài * Kết quả dự tính: Đưa ra được tổng quan về dự án |  |  |
| **2**  **(28/1/2022 đến 07/2/2022)** | * Thực hiện Nghiên cứu cấu trúc của thư viện Rasa (Rasa Core, Rasa Server, Rasa Actions) * Hoàn thiện: 100% * Khó khan: Không * Kết quả dự tính: Nắm được cách thức hoạt động của Rasa  1. Nghiên cứu tài liệu về NLU và NLP của Rasa  * Hoàn thiện: 100% * Khó khăn: Không * Kết quả dự tính: Hiểu được quá trình train và nhận diện NLU, NLP trong Rasa |  |  |
| **3**  **(08/02/2022**  **đến 12/02/2022)** | 1. Nghiên cứu API từ Facebook for Developers  * Hoàn thiện: 70% * Khó khan: Không * Kết quả dự tính: Nắm cấu trúc API để có thể thực hiện quá trình truyền tin trong Facebook  1. Nghiên cứu pipeline tổ chức chatbot  * Hoàn thiện: 100% * Khó khan: Vẫn chưa nắm rõ * Kết quả dự tính: Cách thức triển khai và tổ chức 1 chatbot |  |  |
| **4**  **(13/02/2022**  **đến 17/02/2022)** | 1. Họp lại đề tài của dự án  * Hoàn thiện: 100% * Khó khăn: Không * Kết quả: Đã tách đề tài và thực hiện cá nhân  1. Tim website nền tảng WordPress để liên kết Fanpage trên Facebook  * Hoàn thiện: 100% * Khó khăn: Không * Kết quả: Đã kiếm và xin được Fanpage và cũng như là Website |  |  |
| **5**  **(18/02/2022 đến**  **20/02/2022)** | 1. Tích hợp đăng nhập Facebook vào Website và đang kí Domain để Call API và kết nối CSDL  * Hoàn thiện: * Khó khan: * Kết quả: Nhầm mục đích hỗ trợ người dùng ở 2 nền tảng Page và Fb và để tương tác Call API và kết nối bằng Domain |  |  |
| **6**  **(**  **đến**  **)** |  |  |  |
| **7**  **(**  **đến**  **)** |  |  |  |
| **8**  **(**  **đến**  **)** |  |  |  |
| **9**  **(**  **đến**  **)** |  |  |  |
| **10**  **(**  **đến**  **)** |  |  |  |
| **11**  **(**  **đến**  **)** |  |  |  |
| **12**  **(**  **đến**  **)** |  |  |  |
| **13**  **(**  **đến**  **)** |  |  |  |
| **14**  **(**  **đến**  **)** |  |  |  |

*Đà nẵng, ngày 24… tháng 1… năm 2022…*

**Sinh viên thực hiện**

***Hiếu***

**Trần Đình Hiếu**